上新庄镇白石头村牛羊养殖道路

改造提升项目

实

施

方

案

项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

项目责任单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

实施方案

一、项目概况

（一）项目名称：上新庄镇白石头村牛羊养殖道路改造提升项目

（二）项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（三）项目建设单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（四）实施地点：上新庄镇白石头村

（五）建设性质：改建

（六）项目类别：产业发展配套设施

二、项目村基本情况

上新庄镇白石头村，总面积为18.32平方公里，平均海拔2900米，属脑山地区。白石头村是以藏族为主的少数民族村，有藏族、汉族2个民族，2023年白石头村全村户籍人口113户447人，藏族426人，占全村总人口的96%；全村妇女164人，18周岁以下44人，60岁以上老年人51人（女性19人），80岁以上高龄老人6人，常住人口88户336人；持证残疾人17人（其中脱贫户5人）；农村低保户2户3人；村党支部共有党员31名，其中女党员11人；现有耕地1062.84亩,种植作物以小麦、土豆、油菜籽为主，经济收入主要依靠牛羊养殖、劳务输出以及虫草采挖。

三、项目可行性和必要性

全村主干道长2.67公里，水泥路面因年久失修，路面损坏非常严重，道路条件恶劣，严重影响白石头村养殖牛羊运输及村民出行安全，影响当地经济发展和农民增收。白石头村村民强烈要求对村主干道进行改造提升，道路改造提升将有助于村民牛羊贩运，方便村民生产生活，促进白石头村乡村振兴和经济发展。该项目对原有水泥硬化路进行改造提升，不涉及环评、土地等内容，项目前期要素保障完备。

四、项目建设内容

对长约2.67公里，平均宽约5米的牛羊养殖道路进行改造提升。

五、建设期限与绩效目标

（一）建设期限：2024年底

（二）绩效目标：

数量指标：沥青铺设2.67公里；

质量指标：质量合格率100%；

时效指标：2024年5月-10月；

成本指标：工程费用：155万元、其他费用：7.75万元；

社会效益指标：项目受益约440人；

服务对象指标：群众满意度：≧95%。

六、资金规模和筹资方式

项目投资预算162.75万元，其中中央财政衔接资金155万元，区级配套资金7.75万元（用于二类费用支付）。

七、项目效益及联农带农

（一）社会效益：项目的建设可有效改善白石头村基础设施建设，提升村庄交通运输水平，带动本村牛羊育肥等相关产业发展，拓宽农民增收渠道。白石头村直接受益对象为113户447人。

（二）经济效益：在项目实施过程中，优先吸纳有意愿的脱贫户、边缘易致贫户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入，有意愿的脱贫户参与人数不得低于2人。

（三）可持续性效益：项目建成后，可使用年限不少于10年，可带动该村特色养殖业等相关产业发展，同时拓宽农民增收渠道。

八、资产权属及后续管护

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）等文件精神，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，项目竣工验收后，由项目实施单位及时将形成的固定资产移交到村委会，按规定进行确权，由村委会建立固定资产台账并登记造册进行日常管护。确权村及时召开两委会、群众代表会，制定《后续管护制度》，确定管护人员，建立管护台账，使后期管护工作有人抓、有人管，确保项目建成后有效持续运行。