田家寨镇流水沟村至黄蒿台村

特色养殖道路改造提升项目

实

施

方

案

项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

项目责任单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

实施方案

一、项目概况

（一）项目名称：田家寨镇流水沟村至黄蒿台村特色养殖道路改造提升项目

（二）项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（三）项目建设单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（四）实施地点：田家寨镇流水沟村、黄蒿台村

（五）建设性质：改建

（六）项目类别：产业发展配套设施

二、项目村基本情况

流水沟村平均海拔2650米左右，距西宁市50公里，属于半浅半脑半干旱型高原大陆性气候，气温温差变化明显。全村总耕地面积4188亩。全村常住户数179户637人,全部为回族。现有共产党员30人,其中女党员1人。全村主要种植小麦、油菜、土豆等农作物,外出务工和产业发展是村民的主要收入来源。

黄蒿台村平均海拔2650米左右，距西宁市50公里，属于半浅半脑半干旱型高原大陆性气候，气温温差变化明显。全村总耕地面积4060亩。全村常住户数264户546人,全部为汉族。现有共产党员54人,其中女党员11人。全村主要种植小麦、油菜、土豆等农作物,外出务工和牛羊养殖是村民的主要收入来源。

三、项目可行性和必要性

流水沟村和黄蒿台村均为脱贫村，属于脑山地区，村民主要收入以牛羊养殖为主，原有道路年久失修，道路损毁严重，影响牛羊繁育运输及村民出行安全。为进一步提升该村牛羊养殖经营效益，解决村民出行困难，奠定特色养殖产业基础，解决群众急、难、愁、盼的问题，急需对该条道路进行改造提升。该项目对原有水泥硬化路进行改造提升，不涉及环评、土地等内容，项目前期要素保障完备。

- 四、项目建设内容

- 流水沟村至黄蒿台村特色养殖道路铺设沥青，全长约1.5公里，平均宽度约4.5m，并加铺流水沟村中心交叉口约740平米，共7490平米。

五、建设期限与绩效目标

（一）建设期限：2024年底

（二）绩效目标

数量指标：沥青铺设1.5公里，加铺沥青740平米；

质量指标：质量合格率100%；

时效指标：2024年5月-10月；

成本指标：工程费用：95万元、其他费用：4.75万元；

社会效益指标：项目受益约1100人；

服务对象指标：群众满意度：≧95%。

六、资金规模和筹资方式

项目投资预算99.75万元，其中中央财政衔接资金95万元，区级配套资金4.75万元（用于二类费用支付）。

七、项目效益及联农带农

（一）社会效益：项目的建设可有效改善流水沟村、黄蒿台村基础设施建设和牛羊运输环境，解决群众出行安全隐患，该项目建成受益农户443户1183人。

（二）经济效益：在项目实施过程中，优先吸纳有意愿的脱贫户、监测户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入，有意愿的脱贫户参与人数不得低于2人。

（三）可持续性效益：项目建成后，可使用年限不少于10年，可带动两村特色养殖业等相关产业发展，同时拓宽农民增收渠道。

八、资产权属及后续管护

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）等文件精神，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，项目竣工验收后，由项目实施单位及时将形成的固定资产移交到村委会，按规定进行确权，由村委会建立固定资产台账并登记造册进行日常管护。确权村及时召开两委会、群众代表会，制定《后续管护制度》，确定管护人员，建立管护台账，使后期管护工作有人抓、有人管，确保项目建成后有效持续运行。