**拦隆口镇白崖一村乡村旅游道路**

**改造提升项目**

**实**

**施**

**方**

**案**

**项目主管单位：**西宁市湟中区民族宗教事务局

**项目责任单位：**西宁市湟中区民族宗教事务局

实施方案

一、项目概况

（一）项目名称：拦隆口镇白崖一村乡村旅游道路改造提升项目

（二）项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（三）项目建设单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（四）实施地点：拦隆口镇白崖一村

（五）建设性质：改建

（六）项目类别：产业发展配套设施

二、项目村基本情况

白崖一村位于湟中区拦隆口镇西面，距镇政府8公里，属脑山村。现有农户184户714人，少数民族（以藏族为主）445人，占总人口的62％，现有中共党员38名，其中女党员9名，60岁以上老党员5名。村庄道路全部硬化，全村饮用水安全、生产生活用电全覆盖，通讯畅通。现有脱贫户14户42人，监测户1户1人，低保户3户7人；脱贫户参加公益岗位1人 ，产业发展10户33人。全村劳动人口400人。耕地总面积1713.06亩，人均耕地面积2.4亩。

三、项目可行性和必要性

白崖一村主干道总长4.1公里，现有路面为水泥硬化路，修建于2009年，因年久失修，道路损坏严重，对群众的生产生活带来不便，制约白崖一村乡村旅游延伸发展，无法满足白崖一村农产品运输需求。在白崖一村村庄主干道铺设沥青，对于打破该村发展瓶颈，带动乡村旅游产业和农业生产发展具有重要意义。该项目在原有水泥硬化路进行改造提升，不涉及环评、土地等内容，项目前期要素保障完备。

四、项目建设内容

对村内长约4.1公里，平均宽约4.5米的乡村旅游道路进行改造提升。

五、建设期限与绩效目标

（一）建设期限：2024年底

（二）绩效目标

**数量指标：**沥青铺设4.1公里；

**质量指标：**质量合格率100%；

**时效指标：**2024年5月-10月；

**成本指标：**工程费用：221万元、其他费用：11.05万元；

**社会效益指标：**项目受益约700人；

**服务对象指标：**群众满意度：≧95%。

六、资金规模和筹资方式

项目投资预算232.05万元，其中中央财政衔接资金221万元，区级配套资金11.05万元（用于二类费用支付）。

七、项目效益及联农带农

（一）社会效益：项目的建设可有效改善白崖一村基础设施建设，提升乡村旅游品质，带动乡村旅游等相关产业发展，拓宽农民增收渠道。白崖一村直接受益对象共184 户714人。

（二）经济效益：在项目实施过程中，优先吸纳有意愿的脱贫户、边缘易致贫户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入，有意愿的脱贫户参与人数不得低于2人。

（三）可持续性效益：项目建成后，可使用年限不少于10年，可带动白崖一村乡村旅游产业发展，拓宽农民增收渠道。

八、资产权属及后续管护

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）等文件精神，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，项目竣工验收后，由项目实施单位及时将形成的固定资产移交到村委会，按规定进行确权，由村委会建立固定资产台账并登记造册进行日常管护。确权村及时召开两委会、群众代表会，制定《后续管护制度》，确定管护人员，建立管护台账，使后期管护工作有人抓、有人管，确保项目建成后有效持续运行。