上新庄镇马场村道路改造提升项目

实

施

方

案

项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

项目责任单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

实施方案

一、项目概况

（一）项目名称：上新庄镇马场村道路改造提升项目

（二）项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（三）项目建设单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（四）实施地点：上新庄镇马场村

（五）建设性质：改建

（六）项目类别：农村基础设施

二、项目村基本情况

马场村，隶属于西宁市湟中区上新庄镇，坐落在西久、民湟公路交会处，属于浅脑山地区，距区政府14公里，地理位置优越，交通便捷。马场村是一个藏族村，全村共有农户230户921人，其中：常住人口227户918人；总面积2.67平方公里，有耕地面积2116亩，主要种植作物以油菜籽、洋芋、小麦为主。村党支部现有党员46名，其中：女党员13名，预备党员1人、入党积极分子3人。全村脱贫户13户39人，监测户1户3人。享受农村低保11户33人、残疾补助32户32人、特困供养1户1人、村级公益岗12人。

三、项目可行性和必要性

马场村村内道路和边沟水渠于2014年修建，因年久失修，村内道路坑洼不平、路面及边沟水渠破损，遇雨雪天气，巷道内积水严重。为改善村民出行条件，优化马场村人居环境，助力乡村振兴，改建马场村村内道路及水渠、补齐村内公共基础设施短板很有必要。该项目对原有水泥硬化路和边渠进行改造提升，不涉及环评、土地等内容，项目前期要素保障完备。

四、项目建设内容

对村内长约2.86公里，平均宽约3米的道路进行改造提升并修建50cm*50cm矩形水渠约780米。

五、建设期限与绩效目标

（一）建设期限：2024年底

（二）绩效目标

数量指标：沥青铺设约2.86公里，修建50cm*50cm矩形水渠约780米；

质量指标：质量合格率100%；

时效指标：2024年5月-10月；

成本指标：工程费用：135万元、其他费用：6.75万元；

社会效益指标：项目受益约900人；

服务对象指标：群众满意度：≧95%。

六、资金规模和筹资方式

项目投资预算141.75万元，其中中央财政衔接资金135万元，区级配套资金6.75万元（用于二类费用支付）。

七、项目效益及联农带农

项目的建设可进一步完善马场村基础设施及公共配套设施，解决群众出行困难，消除安全隐患，提升村容村貌，扎实推进马场村乡村建设行动，进一步提升宜居宜业水平。马场村直接受益对象为227户918人。

在项目实施过程中，优先吸纳有意愿的脱贫户、边缘易致贫户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入，有意愿的脱贫户参与人数不得低于2人。

八、资产权属及后续管护

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）等文件精神，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，项目竣工验收后，由项目实施单位及时将形成的固定资产移交到村委会，按规定进行确权，由村委会建立固定资产台账并登记造册进行日常管护。确权村及时召开两委会、群众代表会，制定《后续管护制度》，确定管护人员，建立管护台账，使后期管护工作有人抓、有人管，确保项目建成后有效持续运行。