**西宁市中央(省级)生态环境保护督察整改任务销号情况公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| 整改任务概述 | 西宁市黄河流域生态环境全方位“体检”整改任务清单第108项：田家寨镇石沟峡的麒麟、兴业等4家采石场于2019年7月被注销采矿许可证停产后，矿山生态恢复治理工作一直未开展。 |
| 整改责任单位 | 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | 完成田家寨石沟峡的麒麟、兴业等4家采石场停产后矿山生态恢复治理工作。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | **整改措施：**完成田家寨石沟峡的麒麟、兴业等4家采石场生态恢复环境治理工作。  **目标完成情况**：1.投入湟中区田家寨镇石沟峡历史遗留采石场矿山生态环境恢复治理项目治理资金99.86万元，划分1个单位工程、4个分部工程、60个单元工程进行矿山生态环境恢复治理。  2.完成湟中区田家寨镇石沟峡历史遗留麒麟、兴业等4家采石场坡面浮石清理555.40立方米、坡面碎石清理5716.80立方米、坡脚堆积碎石清理1200立方米、危岩清理3358.90立方米、坡面修整4478.53立方米；块石转运13927.44立方米、大块石破碎3732.11立方米、建筑垃圾清运60立方米；平台面道路翻耕865立方米、道路翻耕459立方米；覆土1381立方米、栽种柽柳1730株、圆柏200株；施肥1554公斤、播撒草籽1500平方米、补播草籽5405平方米；覆盖无纺布6905平方面、设置围栏封育146米、恢复治理标志牌4块。  3.湟中区田家寨镇石沟峡历史遗留采石场矿山生态环境恢复治理项目已实施完成，并于2024年11月27日经专家审查，出具“按照治理方案进行危岩清理，底部平整，覆土、栽树、种草等工作，治理效果较好，完成了方案设计内容，达到了设计要求，验收通过”意见。 |
| 公示日期 | 2024年12月3日至2024年12月16日 |
| 监督电话 | 0971-2232340 |