大才乡上白崖村牛羊养殖道路改造

提升项目

实

施

方

案

项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

项目责任单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

实施方案

## 一、项目概况

（一）项目名称：大才乡上白崖村牛羊养殖道路改造提升项目

（二）项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（三）项目建设单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（四）实施地点：大才乡上白崖村

（五）建设性质：改建

（六）项目类别：产业发展配套设施

## 二、项目村基本情况

上白崖村全村有4社（组），共1139人，其中常住户数124户606人，属于纯回族村。村占地面积2000亩，呈南北分布，属于脑山地区，耕地960亩，为旱地；林地1094.14亩，草场1105.85亩。主要种植农作物为小麦和土豆，主要经济作物为油菜。村委有配套综合办公服务中心10间，建于2016年,建筑面积300平方米；2016年配套标准化村级卫生室3间，60平方米。全村共有党员22名。

## 三、项目可行性和必要性

该牛羊养殖道路是全体村民出村的唯一通道，全长约1.4公里，宽约5米，于2009年完成水泥硬化。道路自硬化以来，已经使用了近15年，目前道路年久失修，受到雨雪侵蚀和大型机械车辆的碾压，水泥路损毁严重，路面坑坑洼洼，群众出行困难，特别是近年来该村群众大力发展牛羊养殖，道路现状已不能满足村内牛羊繁育发展和村民的出行需求，村民迫切希望对该条道路进行改造，解决急难愁盼的出行难问题。该项目对原有水泥硬化路进行改造提升，不涉及环评、土地等内容，项目前期要素保障完备。

## 四、项目建设内容

## 对长约1.41公里，平均宽约5米的村庄牛羊养殖道路破损路面进行补修、铺设沥青，并加铺沥青805平米。

## 五、建设期限与绩效目标

- （一）建设期限：2024年底

- （二）绩效目标

- 数量指标：沥青铺设1.41公里，加铺沥青805平米；

质量指标：质量合格率100%；

时效指标：2024年5月-10月；

成本指标：工程费用：97万元,其他费用：4.85万元;

社会效益指标：项目受益约1100人；

服务对象指标：群众满意度：≧95%。

- 六、资金规模和筹资方式

- 项目投资预算101.85万元，其中中央财政衔接资金97万元，区级配套资金4.85万元（用于二类费用支付）。

七、项目效益及联农带农

（一）社会效益：项目的建设可有效改善上白崖村基础设施建设和交通环境，切实解决村民牛羊繁育运输、外出务工、就医、就学等困难，进一步带动养殖产业发展，拓宽农民增收渠道。该项目建成受益农户124户606人。

（二）经济效益：在项目实施过程中，优先吸纳有意愿的脱贫户、监测户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入，有意愿的脱贫户参与人数不得低于2人。

（三）可持续性效益：项目建成后，可使用年限不少于10年，可带动该村特色养殖业等相关产业发展，同时拓宽农民增收渠道。

八、资产权属及后续管护

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）等文件精神，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，项目竣工验收后，由项目实施单位及时将形成的固定资产移交到村委会，按规定进行确权，由村委会建立固定资产台账并登记造册进行日常管护。确权村及时召开两委会、群众代表会，制定《后续管护制度》，确定管护人员，建立管护台账，使后期管护工作有人抓、有人管，确保项目建成后有效持续运行。