田家寨镇李家庄村主干道边沟建设项目

实

施

方

案

项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

项目责任单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

实施方案

一、项目概况

（一）项目名称：田家寨镇李家庄村主干道边沟建设项目

（二）项目主管单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（三）项目建设单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（四）实施地点：田家寨镇李家庄村

（五）建设性质：改建

（六）项目类别：农村基础设施

二、项目村基本情况

李家庄村全村有6个社，共890人，属于纯回族村。李家庄村呈南北分布，属于脑山地区，耕地2198亩，为旱地；林地6060亩，草场6060亩。主要种植农作物为小麦和土豆，主要经济作物为油菜。村委有配套综合办公服务中心10间，建于2019年,建筑面积200平方米；2019年配套标准化村级卫生室3间，60平方米。全村共有党员20名。截止目前，共有建档立卡户45户246人，低保户7户18人。

三、项目可行性和必要性

该项目的建设在于改善李家庄村破旧交通状况及雨水、村民日常生产生活用水排放。李家庄村现有排水渠因修建年限过久，多处损坏，无法发挥排水作用。项目建成后，可排除村内雨水及农户生活用水，能保护公路，补齐村内公共基础设施短板，优化村庄人居环境，提升村民幸福感和获得感。该项目对原有边沟进行改造提升，不涉及环评、土地等内容，项目前期要素保障完备。

- 四、项目建设内容

- 李家庄村内主干道两侧修建50cm*40cm矩形边沟1.57公里。

五、建设期限与绩效目标

（一）建设期限：2024年底

（二）绩效目标

数量指标：主干道两侧修建50cm*40cm矩形边沟1.57公里；

质量指标：质量合格率100%；

时效指标：2024年5月-10月；

成本指标：工程费用：71万元、其他费用：3.55万元；

社会效益指标：项目受益约890人；

服务对象指标：群众满意度：≧95%。

六、资金规模和筹资方式

项目投资预算74.55万元，其中中央财政衔接资金71万元，区级配套资金3.55万元（用于二类费用支付）。

七、项目效益及联农带农

项目的建设可有效提升李家庄村基础设施水平，解决因排水渠年久失修，造成的路面及村民生活用水排放问题，方便村民及学生出行。该项目建成受益农户178户890人。

在项目实施过程中，优先吸纳有意愿的脱贫户、监测户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入，有意愿的脱贫户参与人数不得低于2人。

八、资产权属及后续管护

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）等文件精神，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，项目竣工验收后，由项目实施单位及时将形成的固定资产移交到村委会，按规定进行确权，由村委会建立固定资产台账并登记造册进行日常管护。确权村及时召开两委会、群众代表会，制定《后续管护制度》，确定管护人员，建立管护台账，使后期管护工作有人抓、有人管，确保项目建成后有效持续运行。