西宁市中央(省级)生态环境保护督察 整改任务销号情况公示表

| 整改任务概述 | 2024年省委督查室黄河流域生态环境污染治理情况专项督查反馈问题第6项：湟中立辉建材有限公司厂区西侧山坡倾倒大量生活垃圾。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | # 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | # 加大对该区域的日常巡查及监管力度，每月进行一次“回头看”，确保问题不反弹。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | 整改措施：1.立即对违规倾倒的生活垃圾进行清理，并全面排查建筑垃圾和生活垃圾随意倾倒现象，及时做好清运整治。 2.加大对该区域的日常巡查、监管力度，加强对周边群众的宣传引导，提升群众环保意识。 目标完成情况：西宁市湟中区城乡管理局第一时间联合上新庄镇政府对立辉建材有限公司厂区西侧山坡倾倒大量生活垃圾问题进行现场查看，发现建有生活圾堆放点1处，于5月18日完成清理，共计清理垃圾6吨。西宁市湟中区城乡管理局加大日常巡查力度，分别于2024年7月23日、8月27日组织人员现场进行“回头看”，未出现反弹现象；9月27日周边发现零星生活垃圾，已立行立改，并督促上新庄镇人民政府加大日常保洁；10月12日现场进行“回头看”未出现反弹现象。 |
| 公示日期 | # 2024年11月12日至2024年11月25日 |
| 监督电话 | #### 0971-2232340 |