西宁市中央(省级)生态环境保护督察 整改任务销号情况公示表

| 整改任务概述 | 2024年省委督查室黄河流域生态环境污染治理情况专项督查反馈问题第15项：拦隆口镇玉拉村西纳川东侧黄河清废点位存在砂石和黏土堆积。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | # 西宁市湟中区人民政府 |
| 整改目标 | # 彻底清理该清废点的砂石和黏土，同时建立长效的垃圾管理监督机制，定期对该区域进行巡查，实现该区域生活垃圾等零堆放。 |
| 整改措施落实及目标完成情况 | 整改措施：及时清理该清废点存在的砂石和黏土，加大日常巡查检查力度，确保辖区各清废点位相关整改工作见实见效。 目标完成情况：一是西宁市湟中区城乡管理局第一时间前往现场核实情况，经查，拦隆口镇玉拉村西纳川东侧黄河清废点位存在砂石和黏土堆积的问题，2023年，已完成玉拉村历史遗留采砂坑西南角地块回填渣土清理及土地平整。区自然资源局、农业农村局、生态环境局，多巴镇政府，玉拉村村委会等单位进行了现场验收，确保完成场地平整及防尘绿网覆盖。同时，委托勘测单位对采砂坑实地进行取土抽样详细勘察，根据实地取土抽样化验结果，及时清理现场影响耕种的渣土并进行覆土。已完成玉拉村历史遗留采砂坑西南角地块回填渣土清理及土地平整并通过现场验收。截至2024年6月25日，西宁市湟中区城乡管理局已督促多巴镇政府完成清理采矿坑内垃圾。二是清理后的区域利用有利植树的时机，实施绿化工程。7月4日对土沙堆和粘土堆采取充填、平整等措施后在进行覆土绿化，达到复绿标准。同时，利用围栏围挡进行封堵，设置禁止倾倒垃圾标识牌，严格落实相关处罚机制。 |
| 公示日期 | # 2024年11月12日至2024年11月25日 |
| 监督电话 | #### 0971-2232340 |