西宁市湟中区2020年第二批林业改革发展资金天保工程区森林抚育项目实施方案

（作业设计）

## 一、项目名称

## 西宁市湟中区2020年第二批林业改革发展资金天保工程区森林抚育项目

## 二、项目主管单位

西宁市湟中区人民政府

## 三、项目建设单位

建设单位：西宁市湟中区林业和草原局

法人代表：高生仓（局长）

四、建设地点

## 项目建设地点位于西宁市湟中区上五庄国营林场、湟中区群加国营林场、湟中区南朔山林场、湟中区蚂蚁沟试验林场。

## 五、建设规模与内容

建设规模：完成森林抚育16000亩。

建设内容：措施为补植补栽，扩穴、除草等抚育。其中补植补栽2655亩，扩穴、除草13345亩。

## 六、建设期限

项目建设期限为1年，即2021年1月—12月。

## 七、项目总投资

项目总投资为192万元。

## 八、效益分析

通过抚育措施，改善树种组成，提高生长量林地生产力，为林木生长创造良好的环境条件，更好的促进林木生长，增加林分的抗逆性，提高幼龄林的质量，增强森林的水土保持能力，培育健康稳定的森林生态系统。