西宁市湟中区2020年第二批中央林业改革发展资金造林项目实施方案

（作业设计）

## 一、项目名称

西宁市湟中区2020年第二批中央林业改革发展资金造林项目

## 二、项目主管单位

西宁市湟中区人民政府

## 三、项目建设单位

建设单位：西宁市湟中区林业和草原局

法人代表：高生仓（局长）

四、建设地点

项目区涉及多巴镇、海子沟乡、拦隆口镇、田家寨镇4个乡镇，共23个林班61个小班。其中: 多巴镇涉及6个林班15个小班，海子沟乡4个林班9个小班，拦隆口镇2个林班7个小班，田家寨镇涉及11个林班30个小班。

## 五、建设规模与内容

建设规模：完成人工造林10000亩，全部为高标准灌木造林。

多巴镇1525亩、海子沟乡1089亩、拦隆口镇993亩、田家寨镇6393亩。

建设内容：栽植柽柳容器苗622488株，播种柠条种11067.6公斤。

## 六、建设期限

项目建设期为1年，即2021年1月—12月。

## 七、项目总投资

项目总投资为500.00万元。直接费用为481.58万元，占总投资的96.32%，其中：种苗费106.52万元，用工费375.06万元；间接费用为18.42万元，占总投资的3.68%，其中：勘察设计费9.00万元，监理费9.42万元。

资金来源：资金全部为2020年第二批中央林业改革发展资金。

## 效益分析

项目实施后，提高了区域内林草覆盖度，为部分动物提供栖息地，有利于促进生物多样性，为当地群众增加收入、改善生活环境，促进了生活稳定，为国家脱贫攻坚起到了助推作用。