# 2020年省级财政支农林草改革发展资金湟中区森林乡村绿化项目（村道绿化）

实施方案（作业设计）

## 一、项目名称

# 2020年省级财政支农林草改革发展资金湟中区森林乡村绿化项目（村道绿化）

## 二、项目主管单位

西宁市湟中区人民政府

## 三、项目建设单位

建设单位：西宁市湟中区林业和草原局

法人代表：高生仓（局长）

四、建设地点

项目建设地点位于西宁市湟中区土门关乡上山庄村。

## 五、建设规模与内容

建设规模：村庄道路单侧绿化1287米，双侧绿化1622米，路口绿化2处。

建设内容：

1.种植紫叶稠李360株，紫叶稠李球98株，暴马丁香（胸径：5cm）6株，暴马丁香（胸径：3cm）4215株。

2.购置营养液4221袋，苗木修剪4679株，灌溉4.531km。

## 六、建设期限

项目建设期限为1年，即2020年10月—2021年10月。

## 七、项目总投资

项目总投资为55万元。其中：工程费用为55万元，占总投资的95%；其他费用为2.77万元，占总投资的5%。

项目资金来源为2020年省级财政支农林草发展资金森林乡村专项资金。

## 效益分析

通过上山庄村森林乡村建设项目可以改善人居环境、带动农村产业结构调整、为社会创造就业机会、提高全社会生态文明意识，提升林业的社会地位。此外，在促进地区经济发展、弘扬绿色文化，促进物质文明、精神文明和政治文明的协调发展方面也发挥着一定的社会效益。