Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

2019年湟中县残疾人培训实训中心

项目的公示

一、项目名称：2019年湟中县残疾人培训实训中心项目

二、项目概况：根据《湟中县人民政府关于同意湟中县残疾人培训实训中心项目实施方案的批复》（湟政〔2019〕154号）和湟中县扶贫开发局转发《湟中县人民政府关于同意<湟中县残疾人培训实训中心项目实施方案>的批复》的通知（湟扶〔2019〕72号）的要求，2019年我县实施“残疾人培训实训中心建设项目”，项目投资700万元，为东西部扶贫协作对口帮扶教育资金。

三、项目建设内容及规模：该项目整合于县职业教育多巴新校区三期创业实训楼建设项目中，在创业实训楼第二层整体打造残疾人培训实训中心，建筑面积1825平方米，建设内容主要为土建工程投资544.945万元，木雕、唐卡、针灸、推拿等实训室设备购置投资155.055万元。

四、项目进展情况：根据《关于拨付2019年江苏省东西部扶贫协作资金的通知》（湟财字〔2019〕219号）要求，湟中县扶贫开发局于2019年7月2日拨付给湟中县教育局东西部协作湟中县残疾人培训实训项目资金700万元。截止2019年11月20日支出资金544.945万元，剩余资金155.055万元。此剩余资金为木雕、唐卡、针灸、推拿等实训室设备购置款，所需设备已完成招投标，资金将按进度拨付。职教中心创业实训楼（含残疾人培训实训中心建设项目）已于2018年3月动工建设，截至目前，该项目土建项目已完工，所需设备已完成招投标，预计2020年5月安装、测试及培训教室布置等工作，整体培训工作将于2020年6月份正式开展。

五、项目建设地点：湟中县职业教育多巴新校区

六、项目建设工期：2019年

七、建设单位：湟中县教育局

八、项目负责人：王建伟：

季生虎：

九、项目利益联结：残疾人培训实训中心建成后，将进一步拓展东西部扶贫协作空间，为推进东西部区域协调发展、协同发展、共同发展提供有力保障。通过培训提升残疾人学历和技术技能水平，进一步扩大学校社会影响力，进一步加大残疾人就业创业工作力度，改善残疾人生产生活状况，不断提高残疾人就业的质量，增强就业的稳定性，拓宽残疾人致富渠道，推进残疾家庭“脱贫工作”和残疾人事业的持续、快速、健康发展。