附件

鲁沙尔镇阿家庄村特色产业及人畜饮水管网改造项目

实

施

方

案

项目建设单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

实施方案

## 一、项目概况

（一）项目名称：鲁沙尔镇阿家庄村特色产业及人畜饮水管网改造项目

（二）项目建设单位：西宁市湟中区民族宗教事务局

（三）实施地点：鲁沙尔镇阿家庄村

（四）建设性质：改建

（五）项目类别：产业发展配套设施

## 二、项目村基本情况

- 阿家庄村位于鲁沙尔镇境南部脑山地区，距城区8.8公里，村域面积4.6公顷，耕地1567.4亩。属于脱贫村，总人口139户539人，有藏、汉2个民族。其中，汉族3户9人，其余全部为藏族，占总人口的97％。劳动力365人，年人均纯收入13926元，主要以种植业、养殖业、劳务性收入为主；全村共有脱贫户24户，82人，2018年全部实现脱贫，村集体经济主要产业是绿壳蛋鸡养殖项目，年收益3万元。

## 三、项目可行性和必要性

- 一是改善群众饮水条件的需要。项目位于湟中区鲁沙尔镇阿家庄村，涉及全村139户539人，项目区主要种植小麦、油菜、娃娃菜、土豆等农作物，区域内资源匮乏、基础设施薄弱，旱涝冻雹等自然灾害多发，存在季节性缺水问题，村内群众饮用水虽然不是十分缺乏，但水源保证率低，季节性缺水严重。所以缺水成为束缚劳动力，制约当地经济发展的重要因素。因此，广大群众强烈要求解决饮用水困难和安全问题。二是将会改善生态环境，促进特色产业的发展。近年来，国家在阿家庄村实施了退耕还林还草，发展畜牧业的规划，人畜饮水管网改造项目，可以从根本上解决人畜缺水状况，改善自然环境，实现人与自然的高度和谐,这将有力地促进阿家庄村特色产业的发展,包括娃娃菜种植产业和乌鸡养殖产业，为群众脱贫致富拓宽渠道。

## 四、项目建设内容

## 改造铺设全村饮水主管网约2.9公里，入户支管网约2公里，新建检查井22座，改造维修进水口3座。

## 五、建设期限与绩效目标

- （一）建设期限：2024年

- （二）绩效目标

- 数量指标：饮水主管网约2.9公里,支管网约2公里,检查井22座,进水口3座;

质量指标：质量合格率100%；

时效指标：2024年7月-11月；

成本指标：工程费用：139.8万元,其他费用：6.99万元;

社会效益指标：项目受益539人；

服务对象指标：群众满意度：≧95%。

- 六、资金规模和筹资方式

- 项目投资预算146.79万元，其中财政衔接推进乡村振兴补助资金139.8万元，区级配套资金6.99万元（用于二类费用支付）。

七、项目效益及联农带农

（一）社会效益：项目建成后，可直接改善阿家庄村139户539人的饮水安全问题，极大的方便了人民群众生产、生活；促进本村特色产业的发展,包括娃娃菜种植产业和乌鸡养殖、牛羊养殖产业使用供水；地区卫生条件达到极大的改善，减少疾病，增强人民体质，促进精神文明建设。

（二）经济效益：在项目实施过程中，优先吸纳有意愿的脱贫户、监测户和低收入群体参与项目建设，增加工资性收入，有意愿的脱贫户参与人数不得低于2人。

（三）可持续性效益：项目建成后，可使用年限不少于15年，可带动该村特色养殖业等相关产业发展，同时拓宽农民增收渠道。

八、资产权属及后续管护

根据《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委国家民委、农业农村部、国家林业和草原局关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）等文件精神，做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，项目竣工验收后，由项目实施单位及时将形成的固定资产移交到村委会，按规定进行确权，由村委会建立固定资产台账并登记造册进行日常管护。确权村及时召开两委会、群众代表会，制定《后续管护制度》，确定管护人员，建立管护台账，使后期管护工作有人抓、有人管，确保项目建成后有效持续运行。