Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件一

西宁市湟中区2021年以工代赈资金项目

实施计划

- 项目名称:西宁市湟中区田家寨镇上洛麻村高标准农田建设项目

- 二、项目总投资:500万元

三、建设内容及规模:项目建设规模为313.71公顷，分为土地平整工程：“坡改梯”220.21公顷，推土66.76万立方米，田埂修筑2.35万立方米。土壤改良工程：机械深翻220.21公顷，土壤培肥3303.21亩。田间道路工程：修复田间路3条，长3520.1米；修复生产路13条，长10427.07米，错车台15座。

四、项目建设地点:西宁市湟中区田家寨镇上洛麻村

五、项目建设工期:12个月（2021年7月-2022年7月）

六、项目建设单位:西宁市湟中区农业农村局

七、项目负责人：相文德

八、质量监督机构:西宁市湟中区建设工程质量监督站

吴启业0971-2232463

九、项目利益联结:通过项目建设，加强农业基础设施建设，带动农业结构调整和优化，改善农业生产、居民生活条件和农业生态环境，促进上洛麻村的经济社会发展，实现良好的经济效益，生态效益和社会效益。