湟中县2019年国有贫困林场中央财政专项扶贫资金

项目实施方案

1. 项目名称

湟中县2019年国有贫困林场中央财政专项扶贫资金项目

1. 项目实施单位及项目法人

实施单位：南朔山林场

法 人：柳 奎

实施单位：上五庄国营林场

法 人：丁生成

实施单位：蚂蚁沟试验林场

法 人：张生禄

实施单位：群加国营林场

法 人：马进寿

1. 项目建设地点

建设地点位于湟中县南朔山林场、上五庄国营林场、蚂蚁沟试验林场、群加国营林场。

四、项目建设规模及内容

本项目涉及湟中县南朔山林场、上五庄国营林场、蚂蚁沟试验林场、群加国营林场4个林场的基础设施建设及设施设备购置，其中:

南朔山林场中心管护站建设内容:修建15平方米厕所、15 平方米煤房、80米围墙、院内铺砖130平方米及大门1座;购置会议桌椅1套、办公桌椅2套、档案柜6组、沙发茶几5套、椅子4把、床3张。

上五庄国营林场场部建设内容:场部文化墙维修15平方米、更换场部宿舍门10个、修建场部地坪1060平方米;峡口站全吉瞭望台站房维修，包括内墙粉刷280平方米、外墙粉刷60平方米、散水52平方米、阳台地板砖7平方米;上苗圃修建大门1座(包括4米\*4米的门两扇及门墩) ;场部购置GPS 3台、开水机1台、微波炉1台。

蚂蚁沟试验林场中心管护站建设内容:购置文件密集柜55组、办公桌椅2套、办公椅2把、沙发1套、台式电脑1台、综合布置一项(制度上墙、温度计、湿度计)。

群加国营林场中心管护站建设内容:办公区电路改造。

五、项目建设期限

 项目建设期限1年，即2019年11月—2020年11月。

六、项目投资及资金来源

投资概算：项目总投资54万元，其中：工程投资 51.84万元，占总投资的96%；其它费用2.16万元，占财政投资的4%。

资金来源：项目建设总投资54万元，全部为2019年中央财政专项扶贫资金。

七、效益分析

通过实施扶贫项目，可使林场办公基础设施条件得到改善，从而更有力保护县境内天然资源；通过扶贫项目实施，可以改善林场职工办公、生活居住条件，提高广大干部职工工作积极性；同时通过扶贫项目的实施将更有利于林业的可持续发展。