附件一

西宁市湟中区2020年以工代赈资金项目

实施计划

**一、项目名称：**湟中县田家寨镇上洛麻村基础设施建设项目

**二、项目总投资：**项目总投资170万元，全部为2020年财政预算内以工代赈资金。

**三、建设内容及规模：**新建道路硬化1406.37平方米，给水管道500米，主控阀门井、检查井等6座，蓄水池2座、仰式路肩墙180米，挡墙式导流坝220米。

**四、项目建设地点：**西宁市湟中区田家寨镇上洛麻村

**五、项目建设工期：**122天（2020年6月1日--2020年9月30日）。

**六、项目建设单位：**西宁市湟中区发展和改革局

**七、项目负责人：**李秋芳 0971-2236619

韦晓琳 0971-2232201

**八、质量监督机构：**西宁市湟中区建设工程质量监督站

　　　　　　　 吴启业 0971-2232463

**九、项目利益联结：**通过项目建设，完善公共基础设施配套，满足全村人民日益增长的精神生活要求、促进全民文化修养的提高；丰富农村文化、繁荣文明村风、构建和谐农村。