Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件4：

鲁沙尔镇民族手工艺品加工产业扶贫项目实施方案

- 一、项目概况

- 项目名称

- 湟中县鲁沙尔镇民族手工艺品加工产业扶贫项目

- （二）主管单位及责任人

- 湟中县扶贫开发局，责任人侯武邦

（三）建设单位及责任人

鲁沙尔镇人民政府，责任人李文生

（四）运行管理单位及责任人

阳坡村股份经济合作社，责任人王富邦

（五）实施地点

湟中县鲁沙尔镇阳坡村

（六）建设期限

建设起止时间为2019年06月至2020年9月底

- （七）资金来源及建设内容

1.资金来源

- 项目总投资1440万元，其中，1000万元资金来源为东西部扶贫协作资金，60万元为发展村集体壮大资金，380万元为阳坡村股份经济合作社自筹资金。

- 2.建设内容

- 总计投资1440万元，其中1060万元用于基建投资，380万元自筹资金由阳坡村股份经济合作社负责，用于100亩项目建设用地土地流转及农转征手续的办理。

- 一是投资336万元，建设手工业作坊区，新建16间体验原生态作坊，建成前店后院组团式布局；二是投资354万元，新建三层，建筑面积1200㎡的扶贫产业培训中心，配套办公设备及网络信息安装等。三是投资260万元，配备基础设施建设。四是投资110万元，用于可研报告、预决算编制，图纸审查，招标代理，监理，地勘等其它工程费用和基本预备费用。

二、项目建设的必要性

- （一）项目村基本情况

阳坡村位于鲁沙尔镇境南部半脑山地区，距县城3公里，属于非贫困村，总人口432户1820人，有藏、土、汉3个民族，其中，少数民族186人，占总人口的10.2％。劳动力960人，年人均纯收入10500元；村域面积8平方公里，耕地2951亩，主要以铜银器加工、种植业、劳务性收入为主，全村铜银器加工手工艺人达到412人，占全县铜银器加工行业人员近三分之一以上。

- （二）主导产业发展现状

阳坡村是以传统手艺金、银、铜器加工，传统古建木雕，传统古建砖雕，传统古建彩绘，家庭酿酒坊等多种手艺的特色文化村，铜银器加工传承大师金文，50年代到鲁沙尔镇金塔路学习铜银器加工，学成后带领村民从事铜银器加工，带动村民致富。目前从事金、银、铜器加工有128户，412人，古建木雕加工的有9户9人，古建砖雕的有12户12人，从事古建彩绘的有10户10人，家庭酿酒坊有2户。在铜银器加工行业内流传着“青海铜银器看湟中，湟中铜银器看阳坡”的美誉。目前，金银铜器加工收入已成为阳坡村的主要经济收入，经营者中最高年收入可达100万元，一般加工者年收入10万元左右，一般匠人年收入5到6万元，学徒年收入2万元左右。

- （三）建设发展思路

- 利用阳坡村铜银器加工产业优势，按照村庄特色性、文化性、高效性、生态型原则，通过对村庄手工艺的挖掘，将文化元素应用到村庄建设和产业发展当中，形成铜银器加工产业与乡村旅游业联动发展，以铜银器加工为支撑产业，以乡村旅游接待为重点产业，以休闲观光体验业为培育产业的一、二、三产多产融合的产业发展模式。

三、项目建设综合条件评价

1、地形

项目区属于典型的浅山地形地貌。土壤以栗钙土，白土为主。整个组团坐落在海拔2707～2775米之间，整体地形趋势呈现南高北低、东高西低，建设用地整体平坦。

2、气候类型

村庄年平均气温4.2℃，全年无霜期140～150天，主要风向为东西风，平均风速3米/秒，昼夜温差大，最厚冻土层为1.5米。总体气候特征：海拔高、气压低、降雨量小、蒸发量大、冰冻期长、无霜期短、日温差大、紫外线强、气候冷凉，属高原大陆性气候，春迟秋早，夏短冬长。

3、旅游资源

南大公路生态旅游廊道位于鲁沙尔镇大源片区的南大公路沿线，北起塔尔寺，南至南朔山（南佛山），廊道沿途滩地、丘陵和高山组成的高原山地立体地形，承载着鲁沙尔镇乃至湟中县最为优越的自然、人文、产业资源条件。尤其是项目村拥有非物质文化遗产（阳坡银铜器加工）、万亩花海、南朔佛光、农家休闲等诸多旅游元素，富集文化农耕生态旅游资源，适合打造产业+旅游格局。

四、产业选择及发展引导

- （一）支撑产业——铜银器加工

阳坡村民间传统手工艺由村委会牵头成立协会或合作社，强化技术支撑、突出市场培育，规范作坊、器件，利用媒介宣传，建立电子商务平台，实现网上对接、网上订单和网上销售一条龙，从而带动物流、增加从业人员，并逐年将陈家滩已形成一定规模的古建筑队、木雕加工业和金银器加工纳入进来，打造有规模、有品牌的产销体系，打造传统手工艺铜银器加工。

- （二）重点发展产业——乡村旅游接待

村庄是南大公路生态旅游廊道上的一个重要节点，其周边旅游景点十分丰富，有南朔佛光、万亩花海等，村庄的旅游应结合周边的旅游景点联合开发，给游客一种区域游的概念，减少对一个景点的审美疲劳。

乡村旅游接待以村民家庭为基本经营单位，以自然生态环境、现代农业文明、浓郁民俗风情、纯朴乡土文化为载体，集舒适惬意、参与体验、融与自然、理解文化、陶冶性情与一体的综合性休闲方式，以“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”为特色。

五、工程建设规模概算表及技术方案

- （一）工程建设规模估算表

阳坡村民族手工艺品加工产业扶贫项目估算表

| 序号 | 子项名称 | 项目内容 | 规模 | 投资 资金 | 资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东西部扶贫协作资金 | 壮大村集体经济资金 | 自筹 资金 |
| 一 | 第一部分工程费用： |  |  | 950 | 890 | 60 |  |
| 1 | 扶贫车间产业培训中心建设工程 | 前店后院组团式布局，展现传统民居风貌，新建16间体验原生态作坊。 | 2500㎡ | 354 | 354 |  |  |
| 2 | 手工业作坊区建设工程 | 新建三层，建筑面积1200㎡的扶贫产业培训中心，配套办公设备及网络信息安装等 | 1200㎡ | 336 | 276 | 60 |  |
| 3 | 项目基础设施配套建设 |  |  | 260 | 260 |  |  |
| 二 | 第二部分其它工程费用： |  |  | 110 | 110 |  |  |
| 1 | 可研编制费 |  |  | 8 | 8 |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  | 9.5 | 9.5 |  |  |
| 3 | 勘察费 |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 4 | 设计费 |  |  | 23.75 | 23.75 |  |  |
| 5 | 结（决）算审核费 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 6 | 工程监理费 |  |  | 15.2 | 15.2 |  |  |
| 7 | 招投标代理服务费 |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 1.9 | 1.9 |  |  |
| 9 | 工程量清单编制费 |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 10 | 招标控制价编制费 |  |  | 1.68 | 1.68 |  |  |
| 三 | 预备费： |  |  | 40.77 |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 40.77 |  |  |  |
| 四 | 一二三类费用合计 |  |  | 1060 |  |  |  |
| 五 | 土地转用费： |  |  | 380 |  |  | 380 |
| 1 | 项目用地土地流转及转用费 |  |  | 380 |  |  | 380 |
| 六 | 总投资： |  |  | 1440 | 1000 | 60 | 380 |

- （二）技术方案

- 1.编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》〔GB50500-2013〕;

- (1)青海省建筑工程消耗量定额建筑工程〔2016版〕；

- (2)青海省建筑工程消耗量定额安装工程〔2016版〕；

- (3)青海省建筑工程消耗量定额装饰装修工程〔2016版〕;

- (4)青海省建筑工程消耗量定额市政工程〔2016版〕；

- 2.收费标准：青建工（2015）441号文件发布的《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》

- 3.增值税计价依据：按“青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建筑工程计价依据的通知”【青建工（2016）140号】文件执行。

- 4.根据甲方提供的招标图纸。

- 5.人工费调整按照青建工〔2016〕443号文执行

六、项目实施计划

根据阳坡村生产、生活条件,结合该项目的特点,对工程计划进度如下安排:

- 第一阶段：2019年6月初至2019年10月中旬：进行规划设计、办理规划许可证、项目选址意见书，做好施工图纸审查备案；办理工程项目招投标、预算、备案等前期手续。

- 第二阶段：2019年11月至2020年8月底：开展项目施工工作，严格按照施工图纸进行施工，保证工程质量。

- 第三阶段：2020年9月：对各项目进行检查验收、查摆问题、总结工作，投入运行。

- 效益分析

- 经济效益

- 通过以上项目的实施，着力发展壮大铜银器加工产业为支撑产业。按照目前阳坡村铜银器经营者中最高年收入可达100万元，一般加工者年收入10万元左右，一般匠人年收入5到6万元，学徒年收入2万元左右的现状分析，项目完成后，能将村内零散的铜银器加工匠人有效整合到一起，形成集加工、展览、销售为一体的铜银器经营模式，拓宽铜银器销售渠道，同时通过组织各种活动将阳坡村银铜器宣传出去，以村企创建平台，采取“实体+电商的销售模式”，将线上渠道、线下销售融为一体发展，设立线上销售平台，运用线上线下相结合的方式，进行银铜器制品展示和推广，为手工艺者和市场交流搭建交易平台，力争做大做精民间手工艺品，促进村庄经济的繁荣。村级扶贫车间将提供增加年就业岗位32个，人均增加年收入2万元。同时，吸纳增加铜银器加工大户16户，年收取作坊租金及管理费40万元，每年为村集体创收16万元。

- 社会效益

- 项目完成后，进一步提高土地资源利用效率，规范作坊加工市场。同时，利用媒介宣传，建立电子商务平台，实现网上对接、网上订单和网上销售一条龙，从而带动物流、增加从业人员。促进村内劳动力就地就业，为村内提供就业岗位，可以有效拓宽和增加农户的收入渠道与经济收入。按照“创业增收生活美”要求，有针对性地组织培训与学习，加快培养铜银器加工产业经营主体带头人、铜银器产业职业经理人，鼓励更多青年人扎根农村，不断培养一批懂技术、善

- 经营的新型职业农牧民队伍，乡村旅游业的发展奠定一定的基础。

- 八、利益联结机制

- 按照“一村一品”“一村一特”发展规划，打造铜银器品牌产业和特色产业，采取 “股份合作社+基地+农户”的模式，通过流转土地、吸纳务工、入股分红等方式带动贫困群众参与发展，让贫困群众成为挣薪金、收租金、分股金的“三金”农民。实现“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变。

一是建立股份合作制模式。按照“资金变股金、资源变资产、农民变股民”的“三变”原则，成立村集体经济合作社，将全村432户农户通过入股形式转变为股民，村庄内建设用地、资产、入股资金折合为股金。鲁沙尔镇民族手工艺品加工产业扶贫项目由镇政府负责建设，项目建成后，财政扶贫专项资金投资建设的产权归政府所有，由政府委托合作社运行管理，由镇政府负责监管。年收益按照30：30：40的比例进行分配，其中：30%建立全镇扶贫基金，用于扶持全镇贫困户681户2172人巩固提升；30%用于扩大再生产；40%用于壮大阳坡村集体经济发展和脱贫攻坚事业。

二是“全产业链”吸纳贫困劳动力。一方面，利用阳坡村实施乡村振兴、民族手工艺品加工产业项目建设，优先安排全镇有意愿的贫困劳动力务工，增加家庭经济收入。另一方面，项目建成后，可以提供原材料销售、物流运输、市场管理、园林绿化、保安等岗位，以解决贫困劳动力就业为主，吸纳劳动力300人，预计年人均稳定增收1万元。

三是扩大扶贫车间辐射带动效应。一方面，利用村集体经济合作社人才资源优势，鼓励阳坡村铜银器加工大师通过师徒传帮带模式，按照每3年帮扶3户以上，优先吸收全县有意愿从事铜银器加工产业的贫困户为学徒，带薪培训。另一方面，利用建设的16个手工业作坊车间，优先安排从事铜银器加工的贫困户入驻。第三，扶贫基金，按照小额贷款“530”模式，扶持壮大全镇有意愿从事铜银器加工的贫困户。同时，建立贫困户铜银器加工销售创业奖补机制，对发展铜银器产业优秀、稳定脱贫的贫困户一次性奖励1万元。力争全镇681户2172人贫困户中，有意愿从事铜银器加工产业的，成功学习铜银器加工技艺，自主发展实现持续巩固提升。

四是推进“旅游+”产业扶贫模式。结合鲁沙尔镇建设市级乡村旅游示范带，充分利用阳坡村乡村振兴、民族手工艺品加工产业扶贫项目建设，逐步提升村庄及周边田园风光风貌，带动阳坡村周边12个村建档立卡贫困户发展乡村旅游服务，从事餐饮、住宿、导游、户外服务、土特产销售等行业，发展产业实现持续巩固提升。

- 九、项目管理及运行

- （一）项目组织管理

- 成立以镇党委书记为组长，党委副书记、镇长为副组长，其余各副职领导为成员的项目建设领导小组，并下设领导小组办公室，由主管项目的副镇长为办公室主任，项目办、土地办、城建办工作人员为成员，负责项目建设的具体实施，协调和发现存在的问题，及时上报项目建设领导小组，抓好项目推进落实，在保质保量的前提下，确保项目按期有序完成。

- （二）项目资金管理

- 成立以主管财务副镇长、财务室人员为小组成员的项目理财小组。由专人负责项目资金的使用，对专项资金管理和使用坚决遵守科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管的原则。

- （三）项目保障措施

由镇纪委牵头成立镇级监督小组，负责项目实施过程中的施工质量、施工进度、资金保障到位、人员管理到位等，再由村两委及村民成立村级监督小组，负责监督施工现场的施工质量及施工进度，配合镇级监督小组完成监督任务。

（四）运行机制

项目建设完成后，日常运行及管理由阳坡村股份经济合作社全权负责管理。不断完善收益分配制度,建立新型收益分配机制,严格按成员持有股权比例进行收益分配。并根据当年收益情况,确定分配额度和各项支出比例,要坚持分配与积累并重、服务与发展并行,既注重扩大再生产,不断增加集体积累;又兼顾服务群众,不断发展公益事业,服务改善民生,同时还要奖励村组干部,调动工作积极性。

合作社理事会：制定本社的生产经营计划、发展规划、年度计划和内部管理制度；设置内部管理机构，聘用或解聘合作社经理和部门负责人及工作人员，并制定奖惩办法和报酬标准；代表本社对外签订协议、合同和契约；组织编制年度业务报告、盈余分配方案、亏损处理方案以及财务会计报告；接受监事会对本社生产、经营、分配、财务状况等进行监督，并对监事会提出的监督意见，在规定时间内做出答复。

合作社监事会：监督检查本社的生产经营和财务收支及盈余分配情况，负责对本社的财务进行内部审计；监督检查理事会和其他工作人员的工作情况。

合作社财务部：负责管理好货币资金，督促管理好财产物资、产成品，确保资产安全完整；负责制定、实施财务管理制度，包括会计员、出纳员岗位责任制、资金管理及费用开支制度、社务公开制度、档案管理制度等相关制度；管理好各种档案资料，包括文书档案和会计档案等资料。

- 附表1

- 项目基本情况

| 项 目 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 东西部扶贫协作产业发展资金项目 |  |
| 项目名称 | 湟中县鲁沙尔镇民族手工艺品加工产业扶贫项目 |  |
| 项目主管单位及负责人 | 湟中县扶贫开发局 责任人侯武邦 |  |
| 项目建设单位及负责人 | 鲁沙尔镇人民政府 负责人李文生 |  |
| 运行管理单位及责任人 | 阳坡村股份经济合作社 责任人王富邦 |  |
| 建设地点 | 鲁沙尔镇阳坡村 |  |
| 建设期限 | 2019年6月至2020年9月底 |  |
| 投资预算 | 总计投资1440万元，其中1060万用于工程建设投资，380万自筹资金由阳坡村股份经济合作社负责，用于100亩项目建设用地土地流转及农专征手续的办理。 |  |
| 建设内容 | 基建投资1060万元。一是投资336万元，建设手工业作坊区，建成前店后院组团式布局，展现传统民居风貌，新建16间体验原生态作坊；二是投资354万元，新建三层，建筑面积1200㎡的扶贫产业培训中心，配套办公设备及网络信息安装等。三是投资260万元，配套基础设施建设。四是投资110万元，用于可研报告、预决算编制，图纸审查，招标代理，监理，地勘等二类费用。 |  |
| 利益联结机制及效益分析 | 按照“一村一品”“一村一特”发展规划，大力打造铜银器品牌产业和特色产业，采取 “股份合作社+基地+农户”等模式，通过流转土地、吸纳务工、入股分红等方式带动贫困群众参与发展，让贫困群众成为挣薪金、收租金、分股金的“三金”农民。实现“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变。 一是建立股份合作制模式。按照“资金变股金、资源变资产、农民变股民”的“三变”原则，成立村集体经济合作社，将全村432户农户通过入股形式转变为股民，村庄内建设用地、资产、入股资金折合为股金。鲁沙尔镇民族手工艺品加工产业扶贫项目由镇政府负责建设，项目建成后，财政扶贫专项资金投资建设的产权归政府所有，由政府委托合作社运行管理，由镇政府负责监管。年收益按照30：30：40的比例发展壮大铜银器加工产业，其中：30%建立全镇扶贫基金，用于扶持全镇贫困户681户2172人巩固提升；30%用于扩大再生产；40%用于壮大阳坡村集体经济发展和脱贫攻坚事业。 二是“全产业链”吸纳贫困劳动力。一方面，利用阳坡村实施乡村振兴、民族手工艺品加工产业项目建设，优先安排全镇有意愿的贫困劳动力务工，增加家庭经济收入。另一方面，项目建成后，可以提供原材料销售、物流运输、市场管理、园林绿化、保安等岗位，以解决贫困劳动力就业为主，吸纳劳动力300人，预计年人均稳定增收1万元。 三是扩大扶贫车间辐射带动效应。一方面，利用村集体经济合作社人才资源优势，鼓励阳坡村铜银器加工大师通过师徒传帮带模式，按照每3年帮扶3户以上，优先吸收全县有意愿从事铜银器加工产业的贫困户为学徒，带薪培训。另一方面，利用建设的16个手工业作坊车间，优先安排从事铜银器加工的贫困户入驻。第三，利用扶贫基金，按照小额贷款“530”贴息模式，扶持壮大全镇有意愿从事铜银器加工的贫困户。同时，建立贫困户铜银器加工销售创业奖补机制，对发展铜银器产业优秀、稳定脱贫的贫困户一次性奖励1万元。力争全镇681户2172人贫困户中，有意愿从事铜银器加工产业的，成功学习铜银器加工技艺，自主发展实现持续巩固提升。 四是推进“旅游+”产业扶贫模式。结合鲁沙尔镇建设市级乡村旅游示范带，充分利用阳坡村乡村振兴、民族手工艺品加工产业扶贫项目建设，逐步提升村庄及周边田园风光风貌，带动阳坡村周边12个村建档立卡贫困户发展乡村旅游服务，从事餐饮、住宿、导游、户外服务、土特产销售等行业，发展产业实现持续巩固提升。 |  |