西宁市湟中区2020年第二批中央林业改革发展资金造林补助森林质量精准提升项目实施方案（作业设计）

## 一、项目名称

西宁市湟中区2020年第二批中央林业改革发展资金造林补助森林质量精准提升项目

## 二、项目主管单位

西宁市湟中区人民政府

## 三、项目建设单位

建设单位：西宁市湟中区林业和草原局

法人代表：高生仓（局长）

## 四、项目性质

新建生态公益性项目

## 五、建设地点

项目建设地点位于西宁市湟中区田家寨镇、土门关乡2个乡镇5个行政村。

## 六、建设规模与内容

建设规模：森林质量精准提升10000亩。

建设内容：

1.补植补栽3355亩。土门关乡下山庄村938亩、后沟村1029亩、王沟尔村1388亩，需补植苗高60-80cm青海云杉94648株。

2.补植补栽和灌溉395亩。田家寨镇谢家村补植补栽395亩，需补植苗高100-120cm圆柏18960株，对补植补栽的树木及时灌溉，并对小班内保存的目的树种苗木进行全面灌溉。

3.扩穴除草和灌溉894亩。田家寨镇谢家村894亩。对小班内保存的目的树种苗木进行集水穴整理，同时清除根部杂草浇水灌溉。

4.扩穴除草和施肥5356亩。土门关乡王沟尔村4243亩；贾尔藏村1113亩，对小班保存的目的树种苗木进行集水穴整理，同时清除根部杂草，并且根部施埋磷酸二铵化肥10712公斤。

## 七、建设期限

项目建设期限为1年，即2021年1月—12月。

## 八、项目总投资

项目总投资为200万元。其中：直接费用为191.6万元，占总投资的96%；间接费用为8.4万元，占总投资的4%。

项目资金来源于切块下达2020年第二批中央林业改革发展资金，全部为国家投资。

## 九、效益分析

通过该项目实施，使项目区森林质量明显提高，可有效增加绿地面积，拓展绿色空间，改善人居环境。改变森林的景观效应，优化美化生态环境，森林生态防护效益进一步增强，提升省会西宁市的绿色屏障建设。